附件2

G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程

质量监督工作计划

按照有关工程质量监督办法及规定，为有序开展工程建设项目的监督工作，进一步明确监督依据、监督目的、监督对象、监督期限、监督主要内容及职责、监督方式、监督检查结果的处理规定、项目建设各阶段监督工作及有关监督规定等，特制定本监督工作计划：

- 一、监督依据

- （一）国务院《建设工程质量管理条例》、交通运输部《公路建设监督管理办法》《公路水运工程质量监督管理规定》等公路建设有关法律、法规、规章和规范性文件。

（二）建设工程涉及的国家标准或交通部等行业标准，现行技术规范、施工规程等技术标准。

（三）云南省交通运输厅《云南省公路建设工程质量监督工作程序及标准》等。

- （四）批准的有关项目实施性文件、设计文件和变更设计文件，工程招投标文件和合同文件等。

- 二、监督对象

- 建设项目参建各方责任主体：从事本项目工程建设、施工、监理、勘察、设计、试验检测等业务活动的单位。

- 三、监督期限

- 自建设单位办理完成施工许可或者开工备案手续之日起，至项目竣工验收完成之日止。

- 四、监督主要内容及职责

（一）施工准备阶段

- 1.受理项目工地试验室备案。

- 2.受理项目工程质量责任人登记情况备案。

（二）施工阶段

1.监督抽查从业单位对工程质量法律、法规的执行情况。

2.监督抽查从业单位对公路水运工程建设强制性标准的执行情况。

3.监督抽查从业单位质量责任落实及质量保证体系运行情况。

4.监督抽查主要工程材料、构配件的质量情况。

5.监督抽查主体结构工程实体质量等情况。

（三）交工验收阶段

1.项目交工验收前，组织对项目交工质量检测大纲、实施性检测方案进行评审，审查确认项目法人提交的交工质量检测申请。

2.对项目交工质量检测工作组织、质量评定程序、项目法人及参建单位提交的报告材料进行审核，出具工程交工质量核验意见。

（四）竣工验收阶段

1.项目竣工验收前，受交通运输主管部门的委托，根据竣工验收工作计划，组织对工程质量进行复测，出具项目工程质量鉴定报告。

2.出具项目工程质量监督管理工作报告。

（五）受理建设项目工程质量举报，参加工程质量事故的调查处理。

- 五、监督方式

监督检查分为综合检查、专项检查和巡视检查三种方式。综合性检查为项目开工后每年不少于１次。专项检查和巡视检查根据项目施工进展情况进行，必要时视情况及时安排。具体按当年制定的监督检查计划实施。

（一）综合检查：综合督查是为掌握项目整体质量状况，对质量管理行为、施工工艺和工程实体质量进行的全面检查。综合检查应采取现场查看、查阅质量保证资料、对工程实体及原材料质量抽样检测等方式进行。

（二）专项检查： 为深入掌握建设项目的特定环节、关键工序、重要部位质量状况，以及调查质量举报采取的有针对性检查。专项检查通过查验质量保证资料或抽样检测等方式进行。

（三）巡视检查：为及时掌握工程施工现场管理情况，针对质量薄弱环节、施工工艺措施落实、实体外观质量、内业资料等情况，或为调查质量举报，采取的事先不通知受检项目而对其实施的快速现场检查。巡视检查工作方式根据具体检查内容确定。

- 六、监督检查结果的处理规定

（一）对一般质量管理问题和一般质量缺陷，责令限期整改；对不合格工程，责令限期返修；对违法的质量行为依法予以纠正。同时，针对检查中发现的问题发送《质量监督抽查意见通知书》，视发现问题的程度必要时发送《工程返工通知书》或《工程停工通知书》，对于重大问题或存在的质量问题较多时则上报交通运输主管部门或由我支队按照《云南省公路水运建设工程质量安全监督重要信息告知制度》要求，直接向相应单位发送书面通报或告知函，并将告知内容作为相关从业单位年度信用评价的采信依据。

（二）建设单位应当对我支队质量督查提出的问题，逐项进行组织整改。问题整改完成，经监理单位、建设单位或主管单位核实认可后，由建设单位负责汇总、填写、报送《工程质量整改情况报告》及《质量督查整改反馈表》。

（三）《工程质量整改情况报告》及《质量督查整改反馈表》除整改情况说明外，还应附有关证明材料、检测报告或照片，确保工程质量督查提出的问题整改内容到位、程序闭合，并须在要求的时限内报送我支队项目监督组。

（四）对质量督查中提出的问题，建设单位或主管单位还应依据合同和《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》等相关规定对责任单位和个人进行严肃处理，并要求对相应责任单位和个人进行自查自纠，严格落实工程质量责任制度。有关工程质量责任单位及个人责任追究情况，应在《工程质量整改情况报告》中专门报告。同时纳入相应单位及个人的信用评价。

（五）对存在问题的单位应按要求进行整改、返修，并由建设单位提交汇总的整改报告后，我支队将对检查意见和检查通报情况进行追踪核查落实；对潜在危害严重的质量问题，其整改结果必须进行现场抽查复核，并将复核情况上报交通运输主管部门。

（六）对签发《停工通知书》的项目，复工前经质量监督机构核查后签发《复工通知书》。