保山市隆阳区

“数智隆阳”新型基础设施建设项目

专项债券

实施方案

| 保山市隆阳区 发展和改革局 | 保山市隆阳区 住房和城乡建设局 | 保山市隆阳区财政局 |
| --- | --- | --- |

2024年3月

目 录

一、项目基本情况	4

（一）保山市经济、财政和债务有关数据	4

（二）项目情况	5

1.参与主体	5

2.项目基本情况	5

二、经济社会效益分析	8

（一）经济效益	8

（二） 社会效益	9

三、绩效评估分析	9

（一）事前绩效评估情况	9

（二）绩效目标	15

1.设定情况	15

2.审核情况	16

四、项目投资估算及资金筹措方案	17

（一）投资估算	17

1.项目合规情况	17

2.项目投资估算依据	18

3.项目总投资	19

（二）资金筹措方案	20

1.资金来源	20

2.项目分年融资情况	21

3.项目实施计划	21

4.资金筹措及使用计划	22

5.项目资金保障措施	22

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况	23

（一）预期收益	23

1.项目收入	23

2.项目运营成本	32

3.相关税费	34

4.项目可偿债收益	39

（二）债务还本付息情况	39

（三）偿债指标计算	41

（四）资金测算平衡情况	42

（五）其他事项说明	46

（六） 独立第三方专业机构进行评估意见	49

一、项目基本情况

（一）保山市经济、财政和债务有关数据

保山市经济、财政和债务情况表

| 一、地方经济状况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近三年经济基本状况 |  |  |  |  |  |  |
| 年份 项目 |  | 2020 年 | 2021 年 |  |  | 2022 年 |
| 地区生产总值（亿元） |  | 1052.6 | 1165.5 |  |  | 1262.4 |
| 地区生产总值增速（%） |  | 4.8 | 6.1 |  |  | 5.7 |
| 第一产业（亿元） |  | 243.3 | 281.6 |  |  | 293.7 |
| 第二产业（亿元） |  | 392.6 | 432.6 |  |  | 490.1 |
| 第三产业（亿元） |  | 416.7 | 451.3 |  |  | 478.6 |
| 产业结构 |  |  |  |  |  |  |
| 第一产业（%） |  | 23.1 | 24.2 |  |  | 23.3 |
| 第二产业（%） |  | 37.3 | 37.1 |  |  | 38.8 |
| 第三产业（%） |  | 39.6 | 38.7 |  |  | 37.9 |
| 固定资产投资（亿元） |  | 996 | 1048.1 |  |  | — |
| 二、财政收支状况（亿元） |  |  |  |  |  |  |
| （一）近三年一般公共预算收支 |  |  |  |  |  |  |
| 年份 项目 | 2020 年 | 2021 年 |  | 2022 年 |  |  |
| 一般公共预算收入 | 65.5 | 64.9 |  | 66.2 |  |  |
| 一般公共预算支出 | 270.9 | 217.8 |  | 232.3 |  |  |
| 地方政府一般债券收入 | 14.9 | 25 |  | 28.3 |  |  |
| 地方政府一般债券还本支出 | 14.9 | 25 |  | 29.8 |  |  |
| 转移性收入 | 235.3 | 203.2 |  | 236.9 |  |  |
| 转移性支出 | 6.6 | 5.6 |  | 13.2 |  |  |
| （二）近三年政府性基金预算收支 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年政府性基金预算收支 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金收入 | 100 | 29.4 |  | 30.3 |  |  |
| 政府性基金支出 | 162.8 | 53.6 |  |  | 61.1 |  |
| 地方政府专项债券收入 | 84.3 | 63.3 |  |  | 39.1 |  |
| 地方政府专项债券还本支出 | 11.2 | 40 |  |  | 18.7 |  |
| （三）近三年国有资本经营预算收支 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营收入 | 7.2 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |
| 国有资本经营支出 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 |  |
| 三、地方政府债务状况（亿元） |  |  |  |  |  |  |
| 截至上年底地方政府债务余额 |  | 450.3 |  |  |  |  |
| 上年地方政府债务限额 |  | 471.66 |  |  |  |  |
| 当年地方政府债务限额 |  | - |  |  |  |  |

（二）项目情况

1.参与主体

主管部门：保山市隆阳区住房和城乡建设局

项目单位：保山数字产业发展有限责任公司

2.项目基本情况

（１）项目名称：保山市隆阳区“数智隆阳”新型基础设施建设项目

（２）项目区位：保山市隆阳区内。

（３）项目建设内容和产出：

建设目标：加速数字产业化。“新基建”可全面促进信息技术的市场化应用，推动数字产业形成和发展，催生新产业、新业态、新模式，促进保山市隆阳区旅游升级，最终形成数字产业链和产业集群。加速产业数字化。“新基建”对传统产业进行全方位、全角度、全链条的基础改造，有利于推动产业结构优化升级，实现对经济发展的放大、叠加、倍增效果。

加速构建智慧社会。加快推进社会治理智能化。“新基建”促进市场监管、环境监管、政府服务、应急保障、公共安全等领域社会治理方式创新。有利于加速构建全面设防、一体运作、精确定位、有效管控的信息化社会治理体系。加快推进民生应用智能化。以新型基础设施建设为核心基础，促进智慧交通、智慧医疗、智慧教育等智能化公共服务体系共建共享，对于进一步增进人民福祉意义重大。

实施方式：工程总承包。

项目性质：改造及新建。

建设内容及技术规模指标：

本项目依托保山中心城区及隆阳区范围内集镇空间资源，涉及智慧出行、智慧社区、智慧能源应用（分布式光伏）、特种车辆管理、城市书屋、智慧充电宝、智慧传媒、排水防涝综合整治工程等多个方面基础设施的建设管理。

（一）综合指挥中心。包含指挥中心建设、多媒体建设和中央机房建设等。

（二）城市运行底座平台。包含城市物联网平台、全域数据中心、视频综合管理平台、数字孪生支撑平台、视频AI算法平台等建设。

（三）新兴基础设施建设。包含2000个指挥灯杆及配套建设、4500个车位及配套建设、1300个充电桩及配套建设等。

（四）智慧应用。包含智慧社区管理服务平台搭建、社区安全监控、非机动车充电设施建设、智慧城管、云边协同智慧排涝应急管理平台建设等。

（五）城市防洪排涝。将东西向河道与西大沟连通并设闸门调水；对西大沟全长7.5千米进行清淤疏浚，与东西向河道进行水系连通；新建南北走向联通河道，将城北防洪河、小屯河、仁寿门河连通，全长1.7千米，将柳坝河与城南防洪河连通，全长1.85千米；对永昌路以东3.23千米河道进行揭盖，易畴河、城北防洪河、小屯河、红花河等4条主干排水通道进行疏浚拓宽，全长7.93千米，部分河道东河入河口新建强排泵站，对易畴河、城北防洪河、小屯河、红花河、城南防洪河5条主千排水通道疏浚、拓宽及河底硬化。对中心城区雨水管网排水能力不足的地方进行提标改造，对中心城区现存的24个易涝点、积水点进行“一点一策”改造，新建DN300~DN1500雨水管道约5000米，新建1米×1米箱涵800米。

预计产出：本项目建成包括综合指挥中心、城市运行底座平台、新兴基础设施建设、智慧应用、城市防洪排涝等智慧化基础设施。将为民众提供智慧停车位停车服务、智慧充电桩充电服务、5G基站服务等数字化便民设施。

项目将以“数智隆阳”新型基础设施建设基础为载体，以技术融合为主要手段，进行保山市隆阳区“数智隆阳”新型基础设施建设项目，推动5G加快发展，支撑经济高质量发展，实现信息基础设施的跨越式发展，实体经济与数字技术融合态势的日益深入，形成符合相关政策重点发展方向的数字经济城市。

（4）项目建设期和运营期：本项目建设期为：25个月（2024年1月-2026年2月），运营期为2026年至2044年，因专项债券期限小于运营期，因此，本项目取计算期2024年至2044年。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益

1.提高能源使用效率，实现“数智隆阳”城区低碳运行。经同类型项目实际运行统计，系统可实现综合节能效果为30%。

2.提高人员劳动生产率，实现“数智隆阳”城区价值最大化。系统具有设备监控、路线安排、数据记录、工作状态监督等功能，管理提供了科学管理和辅助决策的手段，有效地降低了工作人员的重复劳动时间，提升了“数智隆阳”城区的服务品质和人民满意度。

3.顺应智慧城市发展方向，推动新型战略产业发展。“数智隆阳”城区化的建设涉及综合指挥中心、城市运行底座中台、新兴基础设施建设、智慧应用、城市排水防涝等系统应用，直接带动物流网、云计算以及新能源等新兴战略产业的发展。

- 社会效益

1.释放政府数据共享价值。项目的建设通过有效推动政府内部数据共享和公共数据资源开放，最大限度地开发和释放政府闲置数据资源的潜在价值，实现数据规模、质量、应用和服务水平同步提升。

2.拉动产业效益提升。项目将通过不断地业务拓展和数据应用服务及其形成的数据产品与技术产品成果的市场化推广，将有效促进“数智隆阳”城区云计算、大数据等新兴信息产业的发展以及农牧、工业、旅游等传统产业的转型升级，对经济结构的调整和经济增长方式的改变起到一定的促进作用。

3.促进招商模式升级。通过企业数字化决策分析平台的建设，将区域政府打造成为以提升经济质量促进企业转型升级，成为创新驱动发展的先行区。

三、绩效评估分析

（一）事前绩效评估情况

1.项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）项目实施的必要性

①健全数据基础支撑体系的需求

通过建设极致智慧的基础设施，提高基础设施利用水平，打造一个全面感知的城市。一方面，通过城市基础设施的智慧化更新，获取全面化、标准化、结构化、精细化的城市运行管理数据，高效管理，降低运行维护成本；另一方面，基于最新科技建设“数智隆阳”城区的基础设施，打造有科技感、宜居的城市。

②政府提升社会治理效率的需求

城市基础设施部件和服务对象事件的优化运作，要求城市社会治理手段不断更新。随着城市容量不断扩大，市民对城市交通、环境、居住、人文等质量要求日益增强，网络化管理和动态调控需要也越来越高，这就迫切要求社会治理必须从定性变为定量、静态变为动态、单一变为综合、滞后变为实时，以增强管理的科学性，进一步提高城市的运行效率。

③推动数字经济高质量发展的需求

数字经济已成为继农业经济、工业经济之后的新经济形态，在现代经济社会发展中的作用越来越重要。各级政府都应坚持把发展数字经济作为重大战略任务，以数字产业化、产业数字化和数字化治理为主攻方向，拿出有用有效的实招硬招推进数字经济创新发展，为走好以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子提供强劲动力。本项目提出的数字化治理理念顺应大势，通过生活环境、社会环境、营商环境的改善，进一步推动保山市隆阳区数字经济的高质量发展。

④民众对高品质的数字生活的需求

通过智慧社会治理建设，为城市居民提供更好的生活服务与保障，确保城市居民生活的舒适性、便捷性、安全性。在满足居民日常生活需求、工作需求以及消费需求的基础上，培养居民的主人翁意识，使其充分参与到整个保山市隆阳区的管理与运营中，提升居民满意度与幸福感，打造国内一流的和谐宜居之区。

在本项目建设过程中，还要做好充分调研分析和规划设计，使得保山市隆阳区在社会治理信息化系统的构建过程中，以人为本，瞄准国内一流城市管理目标（看的准），制定全面的社会治理蓝图规划（看的全），进行智慧化、创新平台设计（抓得住），按照智慧城市规划要求，制定可落地的智慧社会治理信息化建设路线图（可实现）。

（2）项目实施的公益性

当前，全球新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，以云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链为代表的新一代信息技术正在蓬勃发展并广泛渗透各个领域。在持续催生新兴产业的同时，不断激发传统产业的发展活力，数字经济呈现出持续快速的增长态势，愈加凸显出对经济增长的拉动作用。从宏观层面看，区域的经济活动不断数字化，尚未布局发展数字经济的区域将面临边缘化的风险；从微观层面看，数字技术不断向其他产业领域扩张，世界主要国家均制定相关的产业政策，鼓励数字技术在传统产业领域的应用向广度和深度方向拓展。

随着全球新一代科技产业的发展，我国在数字经济领域依托政策和人口红利迅猛崛起，2019年数字经济规模达到31.3万亿元，占GDP比重达34.8%。为加快保山市隆阳区第三产业尤其是新一代信息化产业的发展，根据市政府前瞻性、战略性部署，以“数智隆阳”城区数字化建设为契机，规划通过2年的建设，在信息科技产业领域“无中生有、弯道超车”，实现产业结构调整，将保山市隆阳区建成云南省数字经济转型发展的标杆，达到国内一流水平。项目的实施可以使省内数字经济快速发展，数字经济产业走上快车道。

从政府统筹和运营建设的角度出发，聚焦城市发展需求，打造以智慧基础设施网络为核心，集城市建设、社会发展、产业经济、城市管理、公用事业五个主题的新型智慧城市，从城市管理到城市运营的各个环节，有效支撑政府智慧决策，增强市民体验，发掘创新发展机遇，实现政府、市民与企业的共生共赢与宜居宜业，实现高端产业繁荣发展和基础产业创新服务体系的构建，将保山市隆阳区打造成智慧云南的新窗口和示范区域。让隆阳区网络无处不在、智慧应用触手可及、政务服务高效透明、社会治理精准精细、信息经济融合创新、网络安全自主可控，让广大人民群众享受信息时代的便捷和便利，使“智慧隆阳区”成为提高城市综合竞争力，实现经济社会可持续发展的主导力量，力争通过五年时间，使隆阳区智慧化总体水平达到我国西南地区先进行列。遂项目具有一定的公益性。

（3）项目实施的收益性

项目建成后，收入来源为智慧停车位停车服务收入、智慧充电桩充电服务收入，5G基站租赁收入，智慧灯杆广告租赁收入、平台租赁费收入，全部为专项收入。

2.项目建设投资合规性与项目成熟度

本项目已完成可研编制，已取得《隆阳区发展和改革局关于保山市隆阳区“数智隆阳”新型基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（隆发改法规〔2023〕315号）、《隆阳区住房和城乡建设局 隆阳区发展和改革局关于保山市隆阳区“数智隆阳”新型基础设施建设项目初步设计的批复》（隆住建联发〔2024〕11号）、《保山市隆阳区自然资源局关于保山市“数智隆阳”新型基础设施建设项目选址与用地意见》、环评备案登记表、《建筑工程施工许可证》（编号530502202403160202）、工程开工令等合规性文件，属于改造及新建项目，项目成熟度高。

3.项目资金来源和到位可行性

本项目总投资为82394.44万元，2024年计划发行专项债券额度39000.00万元，占项目总投资的47.33%，单位自有资金37394.44万元，占项目总投资的45.38%，财政预算安排资金6000.00万元，占项目总投资的7.28%。

其他来源资本金安排情况：根据保山数字产业发展有限责任公司年度审计报告，本项目单位自筹2024年计划7516.26万元，2025年单位自筹计划到位19680.86万元，2026年单位自筹计划到位10197.32万元。

财政预算安排资金情况：本项目财政预算2024年计划2000.00万元，2025年财政预算计划到位2000.00万元，2026年财政预算计划到位2000.00万元

项目资金来源及到位情况可行。

4.项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入依据可研报告结合市场调查情况进行收入测算；运营成本依据项目可研报告，参照保山市隆阳区类似工程资料进行测算；收益预测依据“项目可偿债收益=项目收入－项目运营成本－占用项目偿债收益的相关税费和其他费用”进行测算。

5.债券资金需求合理性

本项目总投资为82394.44万元，债券总需求额度39000.00万元，占项目总投资的47.33%，债券资金未超项目总投资的50%，债券资金需求合理。

6.项目偿债计划可行性和偿债风险点

债券存续期内，本项目累计可实现收入96180.67万元，运营成本7851.40万元，缴纳各项税费为3162.12万元，项目在债券存续期内可偿债收益为85167.15万元。债券应还本付息为76440.00万元，经计算项目偿债覆盖率1.11，债务保障倍数大于1.0，项目预期收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能实现项目收益和融资自求平衡，因此，本项目偿债计划可行。

7.绩效目标合理性

本项目从项目的产出数量、质量、时效、成本，经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度方面明确绩效目标，指标与相关规划、计划相符，绩效目标与现实需求相匹配，绩效目标可细化、量化，绩效目标合理。

8.其他需要纳入事前绩效评估的事项

无。

（二）绩效目标

1.设定情况

本项目绩效目标从项目的产出数量、质量、时效、成本，经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等设定。绩效目标表详见下表：

绩效目标表

| 项目目标 | 加速数字产业化。“新基建”可全面促进信息技术的市场化应用，推动数字产业形成和发展，催生新产业、新业态、新模式，最终形成数字产业链和产业集群。加速产业数字化。“新基建”对传统产业进行全方位、全角度、全链条的基础改造，有利于推动产业结构优化升级，实现对经济发展的放大、叠加、倍增效果。 加速构建智慧社会。加快推进社会治理智能化。“新基建”促进市场监管、环境监管、政府服务、应急保障、公共安全等领域社会治理方式创新。有利于加速构建全面设防、一体运作、精确定位、有效管控的信息化社会治理体系。加快推进民生应用智能化。以新型基础设施建设为核心基础，促进智慧交通、智慧医疗、智慧教育等智能化公共服务体系共建共享，对于进一步增进人民福祉意义重大。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 |  |  |  | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数 | 100% | 完成项目建设 | 可研批复、可行性研究报告 |
|  |  | 投资完成率 | 100% | 投资完成率达到100% | 可研批复、可行性研究报告 |
|  |  | 资金使用率 | 100% | 资金使用率达到100% | 可研批复、可行性研究报告 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格情况 | 合格 | 竣工验收达到合格标准 | 批准的设计文件、施工图纸、及说明书；施工验收规范等。 |
|  | 时效指标 | 开工时效 | 2024年1月前开工 | 开工时间早于等于2024年1月 | 项目进度计划 |
|  |  | 完工时效 | 2026年2月前完工 | 完工时间早于等于2026年2月 | 项目进度计划 |
|  |  | 建设期资金到位率 | 100% | 建设期资金到位率达到100% | 项目资金筹措计划 |
|  | 成本指标 | 运营成本 | ≤7851.40万元 | 专项债券存续期内，运营成本≤8566.44万元 | 专项债券实施方案 |
|  | 融资成本 | ≤37440.00万元 | 专项债券存续期内，融资成本≤37440.00万元 | 专项债券实施方案 | 年融资成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目总投资收益率 | ≥104.59% | 项目总投资收益率≥104.59% | 专项债券实施方案 |
|  |  | 专项债券存续期内总收入 | 96180.67万元 | 专项债券存续期内实现总收益≥96180.67万元 | 专项债券实施方案 |
|  | 社会效益指标 | 增加就业人数 | 40人 | 增加就业人数≥40人 | 可行性研究报告 |
|  | 生态效益指标 | 符合国家环评要求 | 符合 | 符合国家环评要求 | 环评批复、环境影响评价文件 |
|  | 可持续影响指标 | 偿债能力（总债务本息保障倍数） | ≥1.00 | 专项债券存续期内，总债务本息保障倍数≥1.00，满足偿债要求 | 专项债券实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 实现服务对象满意度≥90% | 专项债券实施方案 |

2.审核情况

本项目绩效目标已报主管部门、财政部门审核，经保山市隆阳区住房和城乡建设局、保山市隆阳区财政局组织相关技术人员对保山市隆阳区“数智隆阳”新型基础设施建设项目绩效目标审核，认为保山市隆阳区“数智隆阳”新型基础设施建设项目绩效目标合理，绩效目标指标与项目活动匹配度较高，达到绩效目标可实行、可量化、可考核的要求。

四、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1.项目合规情况

本项目已完成可研编制，已取得《隆阳区发展和改革局关于保山市隆阳区“数智隆阳”新型基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（隆发改法规〔2023〕315号）、《隆阳区住房和城乡建设局 隆阳区发展和改革局关于保山市隆阳区“数智隆阳”新型基础设施建设项目初步设计的批复》（隆住建联发〔2024〕11号）、《保山市隆阳区自然资源局关于保山市“数智隆阳”新型基础设施建设项目选址与用地意见》、环评备案登记表、《建筑工程施工许可证》（编号530502202403160202）、工程开工令等合规性文件，属于改造及新建项目，项目成熟度高。

项目取得批复的情况表

| 序号 | 文件名称 | 文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《隆阳区发展和改革局关于保山市隆阳区“数智隆阳”新型基础设施建设项目可行性研究报告的批复》 | （隆发改法规〔2023〕315号） |  |
| 2 | 《隆阳区住房和城乡建设局 隆阳区发展和改革局关于保山市隆阳区“数智隆阳”新型基础设施建设项目初步设计的批复》 | （隆住建联发〔2024〕11号） |  |
| 3 | 《保山市隆阳区自然资源局关于保山市“数智隆阳”新型基础设施建设项目选址与用地意见》 |  |  |
| 4 | 环评备案登记表 |  |  |
| 5 | 建筑工程施工许可证 | 编号530502202403160202 |  |
| 6 | 工程开工令 |  |  |

2.项目投资估算依据

（1）《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》（云建科函〔2019〕62号）；

（2）《云南省住房和城乡建设厅关于云南省2013版建设工程造价计价依据调整定额人工费的通知》（云建标函〔2018〕47号）；

（3）建设部2007年制定的《市政工程投资估算指标》；

（4）建设部关于印发《市政工程投资估算编制办法》的通知（建标〔2007〕164号）；

（5）《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕99号）；

（6）《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2007）；

（7）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

（8）《云南省建设工程造价计价依据》（2013版）；

（9）《云南省市政工程消耗量定额》（2013版）；

（10）《云南省通用安装工程消耗量定额》（2013版）；

（11）《云南省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2013版）；

（12）融资利息中，发行债券利率按地方政府专项债券发行利率上限4.5%单利法估算；

（13）债券发行费为发行面值的1‰。

3.项目总投资

根据可研批复，本项目总投资合计79235.44万元，投资构成详见下表：

批复投资构成分析表

| 序号 | 工程或费用名称 | 估算金额（万元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 79235.44 |
| 1.1 | 平台系统硬件 | 69176.51 |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 5573.91 |
| 1.3 | 预备费 | 4485.02 |
| 2 | 财务费用（含专项债券建设期利息、发行费用） |  |
| 3 | 总投资 | 79235.44 |

因本项目融资成本发生变化，财务费用增加3159.00万元，因此项目调整后总投资为82394.44万元。

调整后投资构成分析表

| 序号 | 工程或费用名称 | 估算金额（万元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设投资 | 79235.44 |
| 1.1 | 工程费用 | 69176.51 |
| 1.2 | 工程建设其它费用 | 5573.91 |
| 1.3 | 预备费 | 4485.02 |
| 2 | 财务费用（含专项债券建设期利息、发行费用） | 3159.00 |
| 3 | 项目总投资 | 82394.44 |

（二）资金筹措方案

1.资金来源

本项目资金来源通过财政预算安排、单位自筹及专项债券筹集。财政预算资金由县财政根据支出责任纳入财政规划，并按照《预算法》有关规定履行法定程序，结合工程进度分年度纳入财政预算安排。

| 资金筹措（单位：万元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总投资 | 资本金 |  |  | 融资 |  |
|  | 财政预算安排 | 发行专项债券用于项目资本金 | 其他来源（含单位或社会资本方自有资金等） | 专项债券 | 市场化融资 |
| 82394.44 | 6000.00 |  | 37394.44 | 39000.00 | 0.00 |
| 占总投资比例 | 7.28% | 0.00% | 45.38% | 47.33% | 0.00% |

本项目总投资为82394.44万元，2024年计划发行专项债券额度39000.00万元，占项目总投资的47.33%，单位自有资金37394.44万元，占项目总投资的45.38%，财政预算安排资金6000.00万元，占项目总投资的7.28%。

其他来源资本金安排情况：根据保山数字产业发展有限责任公司年度审计报告，本项目单位自筹2024年计划7516.26万元，2025年单位自筹计划到位19680.86万元，2026年单位自筹计划到位10197.32万元。

财政预算安排资金情况：本项目财政预算2024年计划2000.00万元，2025年财政预算计划到位2000.00万元，2026年财政预算计划到位2000.00万元

项目资金来源及到位情况可行。

2.项目分年融资情况

（１）专项债券

本项目计划2024年发行专项债券39000.00万元，发债期限20年，发债利率4.8%，偿债方式为按年付息，到期还本。

专项债券融资情况表

单位：万元

| 合计 | 2024年 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 发行金额 | 期限 |
| 39000.00 | 39000.00 | 20 |

（２）市场化融资

本项目不涉及市场化融资。

3.项目实施计划

已完成的前期工作：项目已完成可研、环评、用地等前期工作并取得相关部门的批复；

项目建设计划：本项目建设期为2年1个月（2024年1月～2026年2月）。本项目将在项目完成前期工作并与中标方签订施工合同后开始实施。施工采取交叉作业方式，建设工期主要分为四个阶段：

（1）2023年10月—2023年12月为项目前期工作阶段；

（2）2023年12月—2024年1月为勘察设计及招投标阶段；

（3）2024年1月—2026年2月为项目实施阶段；

（4）2026年2月为竣工验收阶段。

4.资金筹措及使用计划

| 序号 | 项目 |  | 合计 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 |  | 82394.44 | 48516.26 | 21680.86 | 12197.32 |
| 1.1 | 建设投资 |  | 79235.44 | 47541.26 | 19808.86 | 11885.32 |
| 1.2 | 建设期利息 |  | 3120.00 | 936.00 | 1872.00 | 312.00 |
| 1.3 | 债券发行费用 |  | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | 流动资金 |  | 0.00 |  |  |  |
| 2 | 资金筹措 |  | 82394.44 | 48516.26 | 21680.86 | 12197.32 |
| 2.1 |  | 项目资本金 | 43394.44 | 9516.26 | 21680.86 | 12197.32 |
| 2.1.1 | 资本金 | 通过财政预算安排 | 6000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 2.1.2 |  | 专项债券用于资本金部分 | 0.00 |  |  |  |
| 2.1.3 |  | 单位自有资金 | 37394.44 | 7516.26 | 19680.86 | 10197.32 |
| 2.2 | 专项债券本金 |  | 39000.00 | 39000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | 市场化融资 |  | 0.00 |  |  |  |

5.项目资金保障措施

（1）对项目进行周密的安排，促进现金回流。

（2）充分考虑项目建设的特点，对项目工程进行周密的安排，保证按期完工，充分落实建设所需资金。与各银行

保持良好的合作关系，拓展各种筹资渠道，增强项目的抗风险能力。

（3）定期审核投资估算，及时调整策略。

（4）根据稳健性原则，在进行投资估算时，适当考虑计入一定比例的不可预见费；在实施过程中，定期（一般按

年）对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生重大影响的变化，及时对估算投资进行调整，并调整融资策略。

（5）完善募集资金管理制度。

（6）制定完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配。使用债券募集资金的投资项目将根据项目

进度情况和项目资金预算情况统一纳入年度投资计划进行管理。募集资金使用部门将定期向各相关职能部门报送项目进度情况及资金的实际使用情况。

- 为规范目专项债券募集资金管理，确保专项债券项目有序推进和债券资金依法依规使用，充分发挥债券资金使用效益，该项目专项债券严格按照《地方政府专项债券发行管理暂行办法》执行。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1.项目收入

（1）项目收入来源及测算依据

①计算期：本项目取计算期20年（2024年～2044年），其中：建设期（2024年～2026年），运营期（2026年～2044年）。

Ⅰ.智慧停车位停车服务收入

根据可研，项目建成后为满足保山市隆阳区民众快捷停车的需求，将规划新建4500个城区智慧停车位至“数智隆阳”平台中“智慧停车”栏目，民众可在平台中进行停车泊位缴费。

参考《关于核定保山中心城市城市道路路内停车泊位机动车停放服务价格的通知》（隆发改价格〔2021〕104号）

保山市隆阳区城区机动车停放收费标准

暂定一个车位在00:00-24:00之间有3辆车重复停入，停车时间分别按4小时/辆计；根据谨慎性原则，本项目设置一个车位收费为5元，每日周转2次，根据增长率规律，单价每5年增长5%。出于谨慎性考虑，停车位使用率首年为70%，使用率达到85%后保持不变。

Ⅱ.智慧充电桩充电服务收入

根据批复的可行性研究报告，本项目将规划1300个城区智慧充电桩至“数智隆阳”平台中“智慧停车”栏目，民众可在平台中进行智慧充电桩使用，以促进新能源车辆和电动车的使用，满足日益增长的新能源汽车和电动车的充电需求。

充电费参考《昆明市发展和改革委员会关于制定昆明市电动汽车充电服务费标准的通知》（昆发改价格﹝2016﹞698号）的相关规定：电动汽车充电价格由“电费+服务费”组成，电动汽车充电服务费收费标准按充电电度收取，非公交车辆充电服务费最高限价为0.72元/kW.h，充电时不收停车费用。本项目收益来源充电服务费取0.72元/kW .h，因收入和成本测算基础电费相抵扣，故项目收入测算只计取服务费。

电动汽车充电桩服务收入计算如下：

根据可研，本项目共规划建设1300个充电桩。目前新能源汽车的动力电池组容量普遍是在20-24度之间，充满电需要3-3.5小时之间，考虑到实际充电时候存在能量损耗以及充电效率问题，则充满电需要3.5-4.5小时，按照每辆车充满电需4小时，大概花费约36kW.h，服务费按0.72元/kW.h，每个充电桩按平均25.92元/次收费。年运行天数为365天，每天周转次数为2次，运营负荷按首年60%计算，至85%保持不变。

Ⅲ.智慧灯杆广告租赁收入

根据可研，项目建成后，可建成智慧灯杆（带LED广告屏）2000根。

项目参考河南省襄阳市汉江智行科技有限公司网上公开京租的《北街智慧灯杆广告招商运营（二次）竞租公告》，总计81根LED广告屏，起拍金额为32.046万元/年，平均为3950.00元/根/年。

根据谨慎性原则，本项目智慧灯杆单价按每根灯杆为2个广告位，30.00元/个/月进行租赁，根据增长率规律，单价每5年增长5%。

运营负荷首年为75%，使用率达到85%后保持不变。

Ⅳ.5G基站租赁收入

根据批复的建设内容及可研报告，本项目总计建设2000根可用于搭载配置5G微基站。据资料显示，微基站发射功率500mW—10W之间，覆盖范围于50—200米，本项目设置单个5G基站约为100米左右，它的主要功能之一是“补盲”，5G微基站体积小，布设简单，可以充分部署在宏基站无法触及的末梢，深度覆盖人口热点区域，有效解决5G信号盲点，用于开展5G相关业务。该基站主要租赁给通信公司、中国铁塔等意向性企业，项目组正在与意向性企业进行对接洽谈。收入单价参考全国各城市5G基站租赁案例，例如：

①云南省人民政府办公厅印发的《关于大力推动数字经济加快发展若干政策措施的通知》“使用高速公路产权内土地等有关资源的通信基站综合租赁费按照不高于4000元/基站/年结算价格签订租赁合同”。

②安徽省绩溪县人民政府印发的《关于印发支持5G网络基础设施建设实施方案的通知》“5G站点租赁费：租赁费不高于4000元/年”。

③《深圳物业小区5G基站场地使用费标准》

“一类区域：福田、南山、罗湖

- 1.一个运营商设站：一般设立3个天线抱杆或美化罩，每年使用费14435元；

- 2.两个运营商设站：一般设立6个天线抱杆或美化罩，每年使用费20868元；

- 3.三个运营商设站：一般设立9个天线抱杆或美化罩，每年使用费27304元。

二类区域：深圳其他行政区域

1.一个运营商设站：一般设立3个天线抱杆或美化罩，每年租金12948元;

2.两个运营商设站：一般设立6个天线抱杆或美化罩，每年租金17896元;

3.三个运营商设站：一般设立9个天线抱杆或美化罩，每年租金22845元。”

本项目根据谨慎性原则，项目5G基站年租赁单价为3000元/个/年，根据增长率规律，单价每5年增长5%。运营负荷为2024年75%，往后每年增加5%至85%为止。

Ⅴ.平台租赁费

根据项目建设内容，本项目城市物联网平台、全域数据中心、视频综合管理平台、数字孪生支撑平台、视频AI算法平台等由第三方公司整体租赁，并全权负责后期运营维护管理，根据项目单位与意向性企业签订的预租协议，平台租赁费按1000.00万元/年收取。出于谨慎性考虑运营负荷首年为70%，使用率达到90%后保持不变。

- 项目收入预测

经测算，本项目在计算期内可实现营业收入96180.67万元。

项目收入估算表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合 计 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 营业收入 | 96180.67 | 3913.63 | 4205.95 | 4498.27 | 4753.38 | 5029.30 | 5152.29 | 5152.29 | 5152.29 | 5152.29 | 5260.36 |
| 1 | 智慧停车位停车服务收入 | 28198.49 | 1149.75 | 1231.88 | 1314.00 | 1396.13 | 1465.93 | 1465.93 | 1465.93 | 1465.93 | 1465.93 | 1539.23 |
|  | 单次停车收费（元/次） |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.51 |
|  | 日均周转次数（次） |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 车位数量（个） |  | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
|  | 运营负荷 |  | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 2 | 智慧充电桩充电服务收入 | 37881.04 | 1475.88 | 1598.88 | 1721.87 | 1844.86 | 1967.85 | 2090.84 | 2090.84 | 2090.84 | 2090.84 | 2090.84 |
|  | 充电服务费（元/小时） |  | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 |
|  | 日均充电时长（小时） |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 充电桩数量（个） |  | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |
|  | 运营负荷 |  | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 3 | 智慧灯杆广告租赁收入 | 2493.80 | 108.00 | 115.20 | 122.40 | 122.40 | 128.52 | 128.52 | 128.52 | 128.52 | 128.52 | 134.95 |
|  | 广告位租赁单价(元/月) |  | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 33.08 |
|  | 灯杆广告数量(杆/块) |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 灯杆数量（杆） |  | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
|  | 运营负荷 |  | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 4 | 5G基站租赁收入 | 11007.34 | 480.00 | 510.00 | 540.00 | 540.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 567.00 | 595.35 |
|  | 设计数量（个） |  | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
|  | 年租赁单价（元/个/年） |  | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3150.00 | 3150.00 | 3150.00 | 3150.00 | 3150.00 | 3307.50 |
|  | 运营负荷 |  | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 5 | 平台租赁费 | 16600.00 | 700.00 | 750.00 | 800.00 | 850.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
|  | 单价（万元/年） |  | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
|  | 数量 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | 运营负荷 |  | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |

续表：

| 序号 | 项目 | 合 计 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 营业收入 | 96180.67 | 5260.36 | 5260.36 | 5260.36 | 5260.36 | 5373.84 | 5373.84 | 5373.84 | 5373.84 | 5373.84 |
| 1 | 智慧停车位停车服务收入 | 28198.49 | 1539.23 | 1539.23 | 1539.23 | 1539.23 | 1616.19 | 1616.19 | 1616.19 | 1616.19 | 1616.19 |
|  | 单次停车收费（元/次） |  | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |
|  | 日均周转次数（次） |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 车位数量（个） |  | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
|  | 运营负荷 |  | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 2 | 智慧充电桩充电服务收入 | 37881.04 | 2090.84 | 2090.84 | 2090.84 | 2090.84 | 2090.84 | 2090.84 | 2090.84 | 2090.84 | 2090.84 |
|  | 充电服务费（元/小时） |  | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 |
|  | 日均充电时长（小时） |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 充电桩数量（个） |  | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |
|  | 运营负荷 |  | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 3 | 智慧灯杆广告租赁收入 | 2493.80 | 134.95 | 134.95 | 134.95 | 134.95 | 141.69 | 141.69 | 141.69 | 141.69 | 141.69 |
|  | 广告位租赁单价(元/月) |  | 33.08 | 33.08 | 33.08 | 33.08 | 34.73 | 34.73 | 34.73 | 34.73 | 34.73 |
|  | 灯杆广告数量(杆/块) |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 灯杆数量（杆） |  | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
|  | 运营负荷 |  | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 4 | 5G基站租赁收入 | 11007.34 | 595.35 | 595.35 | 595.35 | 595.35 | 625.12 | 625.12 | 625.12 | 625.12 | 625.12 |
|  | 设计数量（个） |  | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
|  | 年租赁单价（元/个/年） |  | 3307.50 | 3307.50 | 3307.50 | 3307.50 | 3472.88 | 3472.88 | 3472.88 | 3472.88 | 3472.88 |
|  | 运营负荷 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 5 | 平台租赁费 | 16600.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
|  | 单价（万元/年） |  | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
|  | 数量 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | 运营负荷 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |

2.项目运营成本

- 本项目运营成本主要包括人工工资及福利费用、燃料及动力费、维修费用、管理费用、其他费用。

- （1）人工工资及福利费用

- 本项目新增定员40名，人员工资为3000.00元/月估算，根据CPI增长率，人员工资每年增长率为2%。

- （2）外购燃料动力费

- 根据可研报告10.2.3估算项目成本章节，外购燃料动力费按照营业收入的1%。

- （3）维修费用

- 根据可研报告10.2.3估算项目成本章节，维修费用按折旧费的1.5%计取。

- （4）管理费用

- 根据可研报告10.2.3估算项目成本章节，管理费用按营业收入的2%计取。

- （5）其他费用

- 根据可研报告10.2.3估算项目成本章节，其他费用按营业收入的1%计取。

- 经测算，本项目在计算期内运营成本合计7851.40万元。

项目运营成本估算表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外购燃料动力费 | 961.81 | 39.14 | 42.06 | 44.98 | 47.53 | 50.29 | 51.52 | 51.52 | 51.52 | 51.52 |
| 2 | 修理维护费 | 715.10 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 |
| 3 | 工资及福利费 | 3289.04 | 144.00 | 146.88 | 149.82 | 152.81 | 155.87 | 158.99 | 162.17 | 165.41 | 168.72 |
| 4 | 管理费 | 1923.61 | 78.27 | 84.12 | 89.97 | 95.07 | 100.59 | 103.05 | 103.05 | 103.05 | 103.05 |
| 5 | 其他费用 | 961.81 | 39.14 | 42.06 | 44.98 | 47.53 | 50.29 | 51.52 | 51.52 | 51.52 | 51.52 |
| 6 | 合计 | 7851.40 | 338.18 | 352.75 | 367.39 | 380.59 | 394.68 | 402.72 | 405.90 | 409.14 | 412.45 |

续表：

| 序号 | 项目 | 合计 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外购燃料动力费 | 961.81 | 52.60 | 52.60 | 52.60 | 52.60 | 52.60 | 53.74 | 53.74 | 53.74 | 53.74 | 53.74 |
| 2 | 修理维护费 | 715.10 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 |
| 3 | 工资及福利费 | 3289.04 | 172.09 | 175.54 | 179.05 | 182.63 | 186.28 | 190.00 | 193.81 | 197.68 | 201.63 | 205.67 |
| 4 | 管理费 | 1923.61 | 105.21 | 105.21 | 105.21 | 105.21 | 105.21 | 107.48 | 107.48 | 107.48 | 107.48 | 107.48 |
| 5 | 其他费用 | 961.81 | 52.60 | 52.60 | 52.60 | 52.60 | 52.60 | 53.74 | 53.74 | 53.74 | 53.74 | 53.74 |
| 6 | 合计 | 7851.40 | 420.14 | 423.59 | 427.10 | 430.68 | 434.33 | 442.60 | 446.40 | 450.27 | 454.23 | 458.26 |

3.相关税费

3.1计税依据

（1）《财政部国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》（财税〔2014〕57号）；

（2）《财政部关于〈统一地方教育附加政策有关问题〉的通知》（财综〔2010〕98号）；

（3）《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》（中华人民共和国国务院令第588号修订）；

（4）《中华人民共和国印花税暂行条例》（国务院令第11号，2011年修订）；

（5）《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》（国发〔1985〕19号）；

（6）《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第512号）；

（7）关于废止《中华人民共和国营业税暂行条例》和修改《中华人民共和国增值税暂行条例》的决定（中华人民共和国国务院令第691号）。

3.2相关税费

根据以上相关税费文件及政策，项目运营过程中所需缴纳各项税费如下：

（1）增值税

①销项税：项目所有营业收入，按简易办法依照9%征收率计算缴纳增值税。

②进项税：建筑安装工程费、预备费、药剂费、渗透液处理费、设备更新费按照税率9%；设备及工具、器具购置、电费、燃料费按照税率13%；工程建设其他费用、其他费用按照税率6%进行抵扣。

（2）附加税

城市维护建设税按照增值税的5%计取、教育费附加按照增值税的3%计取、地方教育费附加按照增值税的2%计取，印花税按照增值税的0.05%计取。

（3）房产税按照项目租赁营业收入12%征收房产税

（4）企业所得税

按照应纳税所得额的25%缴纳。

根据以上计税依据及标准测算，本项目债券存续期应缴纳相关税费总额3162.12万元。其中2025-2041年销项税扣减进项税后无需缴纳增值税。项目各年度应缴纳相关税费情况详见下表：

项目相关税费估算表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设投资 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 年初增值税进项税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 当年新增进项税 |  | 6397.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.83 | 20.00 | 21.18 | 22.20 | 23.31 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 24.24 |
| 2.1 | 建设投资进项税 | 6397.65 | 6397.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1 | 建筑安装工程（9%） | 5711.82 | 5711.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 设备及工具、器具购置税（13%） | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 工程建设其他费用（6%） | 315.50 | 315.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 预备费（9%） | 370.32 | 370.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 运营期进项税 | 445.44 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.83 | 20.00 | 21.18 | 22.20 | 23.31 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 24.24 |
| 2.2.1 | 外购燃料动力费（13%） | 110.65 |  |  | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.84 | 5.17 | 5.47 | 5.79 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 6.05 |
| 2.2.2 | 管理费（9%） | 221.30 |  |  | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.68 | 10.35 | 10.94 | 11.57 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 12.10 |
| 2.2.5 | 修理费（9%） | 59.04 |  |  | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
| 2.2.6 | 其他费用（6%） | 54.44 |  |  | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 2.38 | 2.55 | 2.69 | 2.85 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.98 |
| 3 | 当年新增销项税 | 7941.52 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.14 | 347.28 | 371.42 | 392.48 | 415.26 | 425.42 | 425.42 | 425.42 | 425.42 | 434.34 |
| 3.1 | 营业收入（9%） | 7941.52 |  |  | 0.00 | 0.00 | 323.14 | 347.28 | 371.42 | 392.48 | 415.26 | 425.42 | 425.42 | 425.42 | 425.42 | 434.34 |
| 4 | 年末累计未抵扣进项税 |  | 6397.65 | 6397.65 | 6397.65 | 6397.65 | 6093.33 | 5766.06 | 5415.82 | 5045.54 | 4653.59 | 4251.98 | 3850.37 | 3448.76 | 3047.15 | 2637.04 |
| 5 | 应交增值税 | 1098.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 城市维护建设税（5%) | 54.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 教育费附加（3%) | 32.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四 | 地方教育费附加（2%) | 21.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五 | 印花税（0.05%） | 48.09 |  |  |  |  | 1.96 | 2.10 | 2.25 | 2.38 | 2.51 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.63 |
| 七 | 所得税（25%） | 1905.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.75 | 91.47 | 90.67 | 89.86 | 89.03 | 114.12 |
|  | 税费合计 | 3162.12 |  |  |  | 0.00 | 1.96 | 2.10 | 2.25 | 2.38 | 65.26 | 94.04 | 93.25 | 92.44 | 91.61 | 116.75 |

续表：

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设投资 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 年初增值税进项税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 当年新增进项税 |  | 6397.65 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 |
| 2.1 | 建设投资进项税 | 6397.65 | 6397.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1 | 建筑安装工程（9%） | 5711.82 | 5711.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 设备及工具、器具购置税（13%） | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 工程建设其他费用（6%） | 315.50 | 315.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 预备费（9%） | 370.32 | 370.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 运营期进项税 | 445.44 |  | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 24.70 |
| 2.2.1 | 外购燃料动力费（13%） | 110.65 |  | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |
| 2.2.2 | 管理费（9%） | 221.30 |  | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 |
| 2.2.5 | 修理费（9%） | 59.04 |  | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
| 2.2.6 | 其他费用（6%） | 54.44 |  | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| 3 | 当年新增销项税 | 7941.52 |  | 434.34 | 434.34 | 434.34 | 434.34 | 443.71 | 443.71 | 443.71 | 443.71 | 443.71 |
| 3.1 | 营业收入（9%） | 7941.52 |  | 434.34 | 434.34 | 434.34 | 434.34 | 443.71 | 443.71 | 443.71 | 443.71 | 443.71 |
| 4 | 年末累计未抵扣进项税 |  | 6397.65 | 2226.94 | 1816.84 | 1406.74 | 996.64 | 577.62 | 158.61 |  |  |  |
| 5 | 应交增值税 | 1098.44 |  |  |  |  |  |  |  | 260.41 | 419.02 | 419.02 |
| 二 | 城市维护建设税（5%) | 54.92 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.02 | 20.95 | 20.95 |
| 三 | 教育费附加（3%) | 32.95 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | 12.57 | 12.57 |
| 四 | 地方教育费附加（2%) | 21.97 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 8.38 | 8.38 |
| 五 | 印花税（0.05%） | 48.09 |  | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
| 七 | 所得税（25%） | 1905.75 |  | 113.25 | 112.38 | 111.48 | 110.57 | 136.86 | 135.91 | 63.33 | 18.72 | 565.35 |
|  | 税费合计 | 3162.12 |  | 115.88 | 115.01 | 114.11 | 113.20 | 139.54 | 138.59 | 352.46 | 482.32 | 1028.96 |

4.项目可偿债收益

项目可偿债收益=项目收入－项目运营成本－占用项目偿债收益的相关税费和其他费用。

经测算，本项目计算期内可偿债收益合计为85167.15万元。

项目可偿债收益表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目收入 | 96180.67 | 3913.63 | 4205.95 | 4498.27 | 4753.38 | 5029.30 | 5152.29 | 5152.29 | 5152.29 | 5152.29 |
| 2 | 项目运营成本 | 7851.40 | 338.18 | 352.75 | 367.39 | 380.59 | 394.68 | 402.72 | 405.90 | 409.14 | 412.45 |
| 3 | 占用项目偿债收益的相关税费 | 3162.12 | 1.96 | 2.10 | 2.25 | 2.38 | 65.26 | 94.04 | 93.25 | 92.44 | 91.61 |
| 4 | 项目可偿债收益 | 85167.15 | 3573.50 | 3851.10 | 4128.63 | 4370.41 | 4569.36 | 4655.52 | 4653.14 | 4650.71 | 4648.23 |

续表：

| 序号 | 项目 | 合计 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目收入 | 96180.67 | 5260.36 | 5260.36 | 5260.36 | 5260.36 | 5260.36 | 5373.84 | 5373.84 | 5373.84 | 5373.84 | 5373.84 |
| 2 | 项目运营成本 | 7851.40 | 420.14 | 423.59 | 427.10 | 430.68 | 434.33 | 442.60 | 446.40 | 450.27 | 454.23 | 458.26 |
| 3 | 占用项目偿债收益的相关税费 | 3162.12 | 116.75 | 115.88 | 115.01 | 114.11 | 113.20 | 139.54 | 138.59 | 352.46 | 482.32 | 1028.96 |
| 4 | 项目可偿债收益 | 85167.15 | 4723.47 | 4720.89 | 4718.25 | 4715.57 | 4712.83 | 4791.69 | 4788.84 | 4571.11 | 4437.28 | 3886.62 |

（二）债务还本付息情况

1.专项债券还本付息情况

本项目计划2024年发行专项债券39000.00万元，发债期限20年，发债利率4.8%，偿债方式为按年付息，到期还本。

专项债券还本付息表

单位:万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 期初余额 |  |  | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 |
| 2 | 本期新增本金 | 39000.00 | 39000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本期偿还本金 | 39000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4 | 本期偿还利息 | 37440.00 | 936.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 |
| 5 | 期末余额 |  | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 |
| 6 | 融资利率 |  | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% |
| 7 | 本期应付本金和利息 | 76440.00 | 936.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 |

续表：

| 序号 | 项目 | 合计 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 期初余额 |  | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 |
| 2 | 本期新增本金 | 39000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本期偿还本金 | 39000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39000.00 |
| 4 | 本期偿还利息 | 37440.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 936.00 |
| 5 | 期末余额 |  | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 39000.00 | 0.00 |
| 6 | 融资利率 |  | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% |
| 7 | 本期应付本金和利息 | 76440.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 39936.00 |

2.市场化融资还本付息情况

本项目不涉及市场化融资。

3.总体债务还本付息情况

总体债务还本付息表

单位：万元

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 专项债券本金总额 | 39000.00 |
| 专项债券利息总额 | 37440.00 |
| 专项债券本息总额 | 76440.00 |
| 市场化融资本金总额 | 0.00 |
| 市场化融资利息总额 | 0.00 |
| 市场化融资本息总额 | 0.00 |
| 总债务本金 | 39000.00 |
| 总债务利息 | 37440.00 |
| 总债务本息 | 76440.00 |

（三）偿债指标计算

本项目偿债指标如下：

项目偿债指标计算表

| 序号 | 指标名称 | 计算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计算公式 | 名称 | 金额（万元） | 计算结果 |
| 1 | 总投资收益率 | 项目可偿债收益/总投资 | 项目可偿债收益 | 85167.15 | 103.37% |
|  |  |  | 总投资 | 82394.44 |  |
| 2 | 总债务本息保障倍数 | 项目可偿债收益/总债务融资本息 | 项目可偿债收益 | 85167.15 | 1.11 |
|  |  |  | 总债务融资本息 | 76440.00 |  |
| 3 | 总债务本金保障倍数 | 项目可偿债收益/总债务融资本金 | 项目可偿债收益 | 85167.15 | 2.18 |
|  |  |  | 总债务融资本金 | 39000.00 |  |
| 4 | 专项债券本息保障倍数 | 项目可偿债收益/专项债券本息 | 项目可偿债收益 | 85167.15 | 1.11 |
|  |  |  | 专项债券本息 | 76440.00 |  |
| 5 | 专项债券本金保障倍数 | 项目可偿债收益/专项债券本金 | 项目可偿债收益 | 85167.15 | 2.18 |
|  |  |  | 专项债券本金 | 39000.00 |  |

经测算，本项目债务保障倍数均大于1，项目预期收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能实现项目收益和融资自求平衡，因此本项目具有较好的偿债能力。

（四）资金测算平衡情况

项目资金测算平衡情况表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 资本金流入 | 43394.44 | 9516.26 | 21680.86 | 12197.32 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 财政预算资金流入 | 6000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 单位或社会资本方自有资金 |  | 7516.26 | 19680.86 | 10197.32 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 用于资本金的专项债券资金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 债务资金流入 | 39000.00 | 39000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | 专项债券资金流入 | 39000.00 | 39000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | 市场化融资流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目收入流入 | 96180.67 | 0.00 | 0.00 | 3913.63 | 4205.95 | 4498.27 | 4753.38 | 5029.30 | 5152.29 | 5152.29 | 5152.29 | 5152.29 | 5260.36 |
| 3.1 | 政府性基金收入流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 专项流入 | 96180.67 | 0.00 | 0.00 | 3913.63 | 4205.95 | 4498.27 | 4753.38 | 5029.30 | 5152.29 | 5152.29 | 5152.29 | 5152.29 | 5260.36 |
| 小计 | 现金流入总额 | 178575.11 | 48516.26 | 21680.86 | 16110.95 | 4205.95 | 4498.27 | 4753.38 | 5029.30 | 5152.29 | 5152.29 | 5152.29 | 5152.29 | 5260.36 |
| 二 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设期静态投资流出 | 79235.44 | 47541.26 | 19808.86 | 11885.32 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目运营成本支出 | 7851.40 | 0.00 | 0.00 | 338.18 | 352.75 | 367.39 | 380.59 | 394.68 | 402.72 | 405.90 | 409.14 | 412.45 | 420.14 |
| 3 | 相关税费 | 3162.12 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 2.10 | 2.25 | 2.38 | 65.26 | 94.04 | 93.25 | 92.44 | 91.61 | 116.75 |
| 4 | 债券发行费用 | 39.00 | 39.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 债务还本付息 | 76440.00 | 936.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 |
| 6.1 | 专项债券还本付息 | 76440.00 | 936.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 |
| 6.1.1 | 专项债券还本 | 39000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.2 | 专项债券利息 | 37440.00 | 936.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 |
| 6.2 | 市场化融资还本付息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 市场化融资还本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 市场化融资付息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 现金流出总额 | 166727.96 | 48516.26 | 21680.86 | 14097.45 | 2226.85 | 2241.64 | 2254.97 | 2331.94 | 2368.76 | 2371.15 | 2373.58 | 2376.06 | 2408.89 |
| 三 | 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 当年现金净流入 | 11847.15 | 0.00 | 0.00 | 2013.50 | 1979.10 | 2256.63 | 2498.41 | 2697.36 | 2783.52 | 2781.14 | 2778.71 | 2776.23 | 2851.47 |
| 2 | 期末累计现金结存额 |  | 0.00 | 0.00 | 2013.50 | 3992.60 | 6249.22 | 8747.64 | 11444.99 | 14228.52 | 17009.66 | 19788.37 | 22564.59 | 25416.07 |

续表：

| 序号 | 项目 | 合计 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 资本金流入 | 43394.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 财政预算资金流入 | 6000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 单位或社会资本方自有资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 用于资本金的专项债券资金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 债务资金流入 | 39000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | 专项债券资金流入 | 39000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | 市场化融资流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目收入流入 | 96180.67 | 5260.36 | 5260.36 | 5260.36 | 5260.36 | 5373.84 | 5373.84 | 5373.84 | 5373.84 | 5373.84 |
| 3.1 | 政府性基金收入流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 专项流入 | 96180.67 | 5260.36 | 5260.36 | 5260.36 | 5260.36 | 5373.84 | 5373.84 | 5373.84 | 5373.84 | 5373.84 |
| 小计 | 现金流入总额 | 178575.11 | 5260.36 | 5260.36 | 5260.36 | 5260.36 | 5373.84 | 5373.84 | 5373.84 | 5373.84 | 5373.84 |
| 二 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设期静态投资流出 | 79235.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目运营成本支出 | 7851.40 | 423.59 | 427.10 | 430.68 | 434.33 | 442.60 | 446.40 | 450.27 | 454.23 | 458.26 |
| 3 | 相关税费 | 3162.12 | 115.88 | 115.01 | 114.11 | 113.20 | 139.54 | 138.59 | 352.46 | 482.32 | 1028.96 |
| 4 | 债券发行费用 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 债务还本付息 | 76440.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 39936.00 |
| 6.1 | 专项债券还本付息 | 76440.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 39936.00 |
| 6.1.1 | 专项债券还本 | 39000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39000.00 |
| 6.1.2 | 专项债券利息 | 37440.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 1872.00 | 936.00 |
| 6.2 | 市场化融资还本付息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 市场化融资还本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 市场化融资付息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 现金流出总额 | 166727.96 | 2411.47 | 2414.11 | 2416.79 | 2419.53 | 2454.14 | 2456.99 | 2674.73 | 2808.55 | 41423.22 |
| 三 | 现金净流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 当年现金净流入 | 11847.15 | 2848.89 | 2846.25 | 2843.57 | 2840.83 | 2919.69 | 2916.84 | 2699.11 | 2565.28 | -36049.38 |
| 2 | 期末累计现金结存额 |  | 28264.95 | 31111.21 | 33954.78 | 36795.61 | 39715.30 | 42632.14 | 45331.25 | 47896.53 | 11847.15 |

（五）其他事项说明

1.项目建设主要风险因素

本项目主要风险因素为工程风险、外部协作条件风险、技术风险、社会风险、资金风险、经营风险、市场风险等。

（1）工程风险

工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期延长所造成的损失。

控制措施：继续深入地质勘察工作，将不明朗的因素降到最低。前瞻性规划，精心设计，合理有效地组织施工和管理，使项目的质量、投资、进度控制在计划范围内。

（2）外部协作条件风险

指外部协作条件及项目所在地互适程度可能出现的问题，如政府规划、交通运输、以及当地居民的配合程度。由于项目可能对当地某些利益群体、组织机构带来负面影响等，故仍然存在外部配套设施没有如期落实的问题，致使投资项目不能发挥应有效益，从而带来风险。

控制措施：本项目的建设要制定好符合广大人民群众普遍接受的建设规划，并严格按照这个规划进行设计、建设，同时协调好项目建设有关各方，才能避免外部协助条件带来的风险。

（3）技术风险

本项目所涉及到的建设方面的技术问题比较简单，但在具体选用一些建筑材料时可以比选的空间较大，如何优化选用会对工程的造价造成较大的影响。

控制措施：加强与规划设计单位的沟通，充分落实和评审施工单位的施工方案，同时对于一些用量大的可供选择的设备和建材做好招标比选工作，以避免选材不当带来的技术风险。

（4）社会风险

本工程不损害其他群体的利益，不会产生、激化社会矛盾。根据我国政策，为缓解基层人才不足的矛盾。因此，本项目无社会风险。

（5）资金风险

本项目资金为为上级资金和地方资金配套，通过综合分析，本项目资金有保证，风险较小。

控制措施：建立健全有效的资金内控机制，严格按照国家相关法律法规进行项目招投标工作，在资金运用与控制上做到规范有序、合理合法。

（6）经营风险

现阶段行业体制仍处于改革变化中，在项目运转和操作过程中面临一定的风险。若相关政策的变化，可能会影响项目的正常推进，从而对项目的推进和资金的管理带来风险。

控制措施：提高项目前期工作的科学性、准确性，加强政策的学习和预判，降低决策风险。在项目实施前，从合法性、合理性、可行性、安全性等方面对事前、事中、事后可能引发的问题进行全面分析和预测评估，确保将项目经营风险降到最低限度。

（7）市场风险

主要是指由于市场需求变化给项目带来损失的可能性。本项目虽然经过了市场分析，但若市场供需总量的实际情况与预测值发生偏离，打破原有的市场格局，又或者由于市场条件的变化等，都将对项目的效益产生影响。

控制措施：由于该新建项目在区域内具有垄断特性，故判断出现市场风险的可能性较小。

2.其他说明

（1）若本方案涉及的项目运营收入能够远超预期收入，报请省级同意后，可按相关程序申请提前偿还项目专项债券本息。

（2）按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳应当承担的还本付息资金，由省级财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。逾期的，省财政厅将按转贷的当期债券票面利率两倍折成日息予以罚款。

（3）因项目运营取得的专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

- 独立第三方专业机构进行评估意见

1.会计师事务所意见

本实施方案已通过云南路达会计师事务所有限公司评估，意见如下：基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的要求，并根据当前云南省、保山市隆阳区的融资环境，我们认为保山市隆阳区“数智隆阳”新型基础设施建设项目专项债券可以以相较同期银行贷款利率略优惠的融资成本完成资金筹措，为保山市隆阳区“数智隆阳”新型基础设施建设项目提供足够的资金支持，保证保山市隆阳区“数智隆阳”新型基础设施建设项目工作的顺利实施。项目收入作为后续资金回笼手段，为项目提供了充足、稳定的现金流入，同时，该项目本息保障倍数大于1，充分满足保山市隆阳区“数智隆阳”新型基础设施建设项目专项债券还本付息的要求，且保山市隆阳区住房和城乡建设局、保山数字产业发展有限责任公司对本项目进行专户管理，项目收益优先用于偿还专债本金和利息。

2.律师事务所意见

本实施方案已通过由北京市炜衡（昆明）律师事务所出具，截至本法律意见书出具之日，本所律师认为：

一、本项目可依法向云南省人民政府申请发行项目收益平衡专项债，但尚需云南省人民政府审核，具体事项以云南省人民政府审核确定为准。

二、保山市隆阳区住房和城乡建设局、保山数字产业发展有限责任公司具备参与专项债券对应项目的主体资质，且对本项目进行专户管理，项目收益优先用于偿还专债本金和利息。

三、专项债券对应的投资项目已取得可研批复等必要合规文件。项目符合产业政策及地区发展规划，项目为具有一定收益的公益性项目。

四、经会计师事务所出具的《财务评价报告》确认，项目具备收益与融资自求平衡的能力及偿还能力。

五、会计师事务所、律师事务所均是依法成立，合法存续的中介服务机构，具备相应的从业资质。